1. Introducción

El propósito de este documento es definir los requerimientos mínimos y necesarios para mantener un backlog funcional, claro y útil para el equipo de desarrollo, producto y stakeholders. El backlog será la fuente de verdad para el trabajo pendiente, priorizado y estimado dentro del ciclo de vida del proyecto.

2. Requerimientos Generales

| Requisito | Descripción |
| --- | --- |
| Herramienta de gestión | El backlog debe estar alojado en una herramienta accesible para todos los miembros del equipo (ej. Jira, Trello, Azure DevOps, GitHub Projects). |
| Visibilidad | Todos los miembros del equipo deben tener acceso de lectura y escritura al backlog. |
| Actualización constante | El backlog debe ser revisado y actualizado al menos una vez por semana. |
| Estructura jerárquica | Las tareas deben estar organizadas en niveles: Épicas > Historias de Usuario > Subtareas. |

3. Requerimientos Específicos de Contenido

3.1. Historias de Usuario

Cada historia de usuario debe contener:

- Título claro y conciso

- Descripción con formato:
Como [rol],
quiero [funcionalidad]
para que [beneficio/resultado esperado].

- Criterios de aceptación (Given/When/Then o listas de validación)

- Estimación (en puntos de historia, horas o tamaño relativo)

- Prioridad

- Responsable (si ya se ha asignado)

- Etiquetas o categorías (por ejemplo: frontend, bug, técnica, alta prioridad)

3.2. Tareas Técnicas

- Descripción detallada del trabajo técnico necesario

- Relación con una historia de usuario (si aplica)

- Estimación de esfuerzo

- Posibles dependencias o bloqueos

- Evidencias de finalización (por ejemplo: código subido, revisión aprobada, pruebas pasadas)

3.3. Bugs

- Descripción del error

- Pasos para reproducirlo

- Comportamiento esperado vs. comportamiento actual

- Severidad e impacto

- Evidencia adjunta (capturas de pantalla, logs, etc.)

4. Requerimientos de Priorización

- La priorización debe estar alineada con los objetivos del producto y feedback de usuarios.

- Se utilizará el método MoSCoW (Must, Should, Could, Won’t) o ICE Score (Impact, Confidence, Effort).

- El Product Owner es responsable de validar la prioridad de cada ítem.

5. Requerimientos de Refinamiento

- Las historias deben cumplir con la regla INVEST:

  - Independiente

  - Negociable

  - Valiosa

  - Estimable

  - Small (pequeña)

  - Testable

- Cada historia debe estar lista antes del Sprint Planning (con etiqueta Ready for Sprint).

- El equipo técnico debe participar en sesiones de refinamiento para validar viabilidad y esfuerzo.

6. Requerimientos de Seguimiento

- Cada ítem debe tener un estado: Backlog, En Refinamiento, Listo para Sprint, En Progreso, En Revisión, Completado.

- El tablero Kanban/Scrum debe reflejar el estado real.

- Se deben registrar comentarios, decisiones y bloqueos directamente en cada ítem.

7. Anexos (Opcional)

- Glosario de términos

- Convenciones de nomenclatura

- Roles y responsabilidades del equipo

- Ejemplo de historia de usuario bien redactada